AI 知识地图「理解原理」页

第二阶段执行与自动化方案

存量先审计 · 新节点才写作 · 串行单页任务 · 材料与发布权限隔离

文档性质：第二阶段实施规范与调度器需求说明

适用范围：130 个存量页面、视频补充和以后批准的新节点

当前边界：L1 覆盖 130/130；可正式宣称的 L3 为 0/130

执行方式：每次定时运行只处理 1 页的 1 个阶段，不并行

版本日期：2026-07-29

核心结论  自动化由仓库内的可信控制器和 Codex 桌面定时任务共同完成。130 个已有页面从独立审计开始，只有新节点从零写作；每次运行创建全新无项目对话，只通过窄 MCP 领取一个最小任务包，提交一次后结束。

# 1. 为什么需要第二阶段状态机

第一阶段已经完成 130 个节点的页面覆盖，因此第二阶段不是重新生成 130 页。它负责逐页独立审计；只有发现缺陷时返修，已有节点收到新材料时融合更新，真正出现新节点时才从零写作。

- 避免作者同时担任审计者，从源头减少为了门禁而写作。

- 避免不同页面和不同阶段共享聊天历史，减少节奏、句式和章节骨架复制。

- 正文一旦变化，自动使旧审计失效；候选页通过门禁前不得进入正式文件。

- 教程轨保持原流程；概念轨只交付补充或新节点事实包，理解原理页由第二阶段独占。

# 2. 当前基线与成功标准

| 层级 | 当前状态 | 第二阶段含义 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 130/130 | 覆盖、注册和最低发布结构已经合格。 |
| L2 | 130/130 结构候选 | 具备进入深度审计的部件，不代表教学质量。 |
| L3 | 0/130 可正式宣称通过 | 必须完成独立审计、自动阻断清零和状态绑定。 |
| L4 | 0/130 | 仍需人工事实、推导、认知连续和教学有效性审校。 |

第二阶段的自动完成状态只能命名为 l3-auto-passed。只有人工真正看过当前哈希对应的页面后，才允许进入 l4-certified。

# 3. 总体架构

130 个存量页面 -> audit-queued（其中有新补充的页面 -> update-queued）

-> 定时任务创建一个全新无项目 Codex 对话

-> 通过窄 MCP 领取一页的一个阶段

-> write / update / audit / repair 四选一

-> 提交候选或独立审计，然后本次任务结束

-> 控制器运行严格 L1/L3、哈希校验和全局验证

-> 原子发布 / 返修 / 人工接管

可信控制器不参与正文创作。它只维护状态、租约、私有审计、哈希和正式发布。内容 Agent 既看不到整个项目，也没有直接写正式页面的入口。

# 4. 页面状态机

| 状态 | 含义 | 允许的下一步 |
| --- | --- | --- |
| audit-queued | 存量页面或候选页等待独立审计。 | auditing |
| auditing | 审计者只读当前候选页。 | l3-auto-passed / repair-queued |
| update-queued | 已有页面收到只属于它的新材料。 | updating |
| updating | 融合补充材料，不从零重写。 | audit-queued / manual-review |
| write-queued | 批准的新节点等待首稿。 | writing |
| writing | 只基于新节点事实包生成候选页。 | audit-queued / manual-review |
| repair-queued | 等待按净化缺陷返修。 | repairing / manual-review |
| repairing | 返修者看不到私有审计答案。 | audit-queued / manual-review |
| manual-review | 两轮失败、规则冲突或发布异常。 | 人工决定 / retry |
| l3-auto-passed | 自动门禁通过并与当前内容哈希绑定。 | L4 人工审校 |

# 5. 状态记录格式

每页至少保存以下字段。状态文件是唯一进度事实来源，聊天中的口头描述不能覆盖它。

{

"schemaVersion": 1,

"mode": "serial",

"paused": true,

"active": null,

"items": {

"supervised-learning": {

"state": "audit-queued", "attempt": 0,

"contentHash": "...", "auditHash": null

}

}

- }

- 正文变化：旧审计立即失效，状态回到 audit-queued。

- 全局只有一个 45 分钟租约；异常退出后过期任务自动回队。

- 返修 attempt 超过 2，或发布后全局验证失败：进入 manual-review。

# 6. 四类任务与权限边界

| 角色 | 只允许接收 | 禁止行为 |
| --- | --- | --- |
| 控制器 | 状态、租约、哈希、候选、私有审计和门禁结果。 | 创作正文；把私有审计答案下发给返修者。 |
| write | 新节点事实、关系、路径、来源和写作政策。 | 读取其他页面；生成审计；直接发布。 |
| update | 当前页、当前页补充材料和写作政策。 | 从零重写；读取无关视频材料。 |
| audit | 当前候选页、六问定义和审计格式。 | 修改正文；查看作者理由；替作者补答案。 |
| repair | 当前候选页、净化缺陷和写作政策。 | 读取私有审计；追加六问收束段。 |

# 7. 如何获得全新上下文

Codex 桌面定时任务每次都创建新的独立对话，并且不绑定项目。它不会继承上一轮聊天；本地项目材料只能通过 ai-knowledge-map-stage2 MCP 的三个窄工具取得。

定时唤醒（无项目、全新对话）

-> stage2_claim_task（最多返回一个最小任务包）

-> 当前角色完成任务

-> stage2_submit_result（只提交一次）

-> 结束；下一次定时运行重新创建对话

重要边界  新对话解决历史上下文污染；无项目运行和窄 MCP 解决材料暴露；控制器独占正式写入解决权限隔离。提示词仍约束 Agent 不主动寻找额外材料，因此这是适合本项目的混合隔离，不宣称操作系统级绝对沙箱。

# 8. 单页任务包

Agent 不直接编辑正式页面。控制器按角色动态返回 JSON 任务包，并把候选页、私有审计和回执分开保存。

.stage2/

state.json            唯一进度事实源

policies/             写作者可见规则，不含审计答案

results/<page-id>/

candidate.json      尚未发布的候选页面

audit.private.json  不交给返修者的独立审计

completion.json     哈希绑定的发布回执

- audit 包：当前候选页与六问合同；不含写作者对话和旧审计。

- write 包：新节点事实、关系、路径、来源与写作政策；只用于新节点。

- update 包：当前页面与只属于该页的视频补充材料。

- repair 包：当前候选页与净化缺陷；不含私有审计答案。

# 9. 写作任务提示合同

角色：单页教学作者

目标：只修改任务包中的当前页面。

允许读取：page.js、writing-policy.md、defects.json。

禁止读取：其他页面、独立审计、门禁正则、前序任务输出。

要求：重组原有教学过程，使缺失内容自然进入原段落。

禁止：在章节末尾增加六问收束段。

输出：candidate.js 与不超过 120 字的变更摘要。

写作任务不得自评“已通过 L3”。它只能报告改了什么。状态是否前进由总控运行门禁后决定。

# 10. 独立审计与返修

- 正文冻结后计算 pageHash。

- 使用全新审计任务，只读当前候选页并提交私有、哈希绑定的六问审计。

- 严格 L3 校验审计哈希、六问最低语义和证据分布。

- 发现缺口时，只生成面向读者的问题描述，不把六问答案交给返修者。

- 返修后正文哈希变化，旧审计立即作废，再由新的审计任务重审。

合格的返修缺陷包示例：

{

"section": 4,

"type": "coverage",

"message": "读者无法从正文判断本节接收什么信息、产生什么判断。"

}

禁止把“inputOutput 的正确答案是……”或完整审计 evidence 发给返修者，否则返修会退化为复制答案。

# 11. 自动保险与熔断

## 11.1 重复模式熔断

每次发布后，控制器可横向检查以下重复信号；该检查不要求并行批次：

- 章节开头和定义句模板；

- 段落功能顺序和长度分布；

- 高频过渡词、提示框标题和边界句；

- 六问证据在章节中的相对位置；

- 候选补丁是否主要由节尾新增内容构成。

若连续页面出现同构骨架，暂停队列并送入 manual-review，不得继续传播。

## 11.2 返修上限

首次写作 -> 审计 -> 返修 1 -> 再审计 -> 返修 2

仍不合格 -> manual-review

两轮上限用于防止自动系统不断增加解释，最终制造更长、更隐蔽的收束段。

## 11.3 串行租约与唯一写入口

- 全局并发固定为 1；每次 Codex 运行只处理一页的一个阶段。

- 同一时间只有一个有效租约，租约默认 45 分钟。

- Agent 只提交候选或审计；正式文件由控制器单线程原子发布。

- 任何任务超时或异常退出都释放或到期回收租约，页面回到对应排队状态。

# 12. 建议的操作接口

已经实现  以下命令操作真实 Stage 2 状态；自动内容任务通过 MCP 领取，不要求用户逐页输入。

初始化存量页面与视频补充：

node tools/run-deepdive-stage2.js init

查看状态：

node tools/run-deepdive-stage2.js status

暂停和恢复：

node tools/run-deepdive-stage2.js pause

node tools/run-deepdive-stage2.js resume

只重试指定页面：node tools/run-deepdive-stage2.js retry supervised-learning

MCP 服务：

node tools/deepdive-stage2/mcp-server.js

Codex 桌面自动化只负责定时唤醒；仓库控制器负责状态、最小任务包、哈希、锁、门禁、发布和回滚。

# 13. 人工审查策略

自动化可以减少命令和重复劳动，但不能把抽样审查冒充全量 L4。建议人工优先处理：

- 最初 3 页试点的全部结果；

- 所有进入 manual-review 的页面；

- 所有 Integration 阻断和重复模式熔断；

- 全部核心节点；

- 正式运行中定期抽样，用于监测自动门禁未覆盖的问题。

状态边界  未被人类逐页审校的页面只能称为 l3-auto-passed，不能称为 l4-certified。

# 14. 三页试点

正式放开 130 页前，先覆盖三种真实路径：

- 一页没有补充材料的存量页面，用于验证 audit -> pass / repair。

- 一页收到视频补充的已有页面，用于验证 update -> audit。

- 一个经过批准的新节点，用于验证 write -> audit -> 原子集成。

试点通过条件：

- 每个阶段都由新的无项目 Codex 对话执行；

- 每次只取得一个最小任务包，只提交一次；

- 审计者不能修改正文，返修者看不到私有审计答案；

- 候选内容在门禁前没有进入正式页面；

- 正文修改后旧审计确实失效；

- 发布失败能完整回滚，两轮返修失败能进入人工队列；

- 视频教程轨未受影响，新节点和补充没有绕过 Stage 2。

# 15. 实施顺序

阶段 A（已完成）：状态文件、事件日志、串行租约和内容哈希。

阶段 B（已完成）：四类最小任务包、候选结果目录和角色校验。

阶段 C（已完成）：独立六问审计、审计失效和净化返修缺陷。

阶段 D（已完成）：两轮返修上限、门禁、原子发布与回滚。

阶段 E（已完成）：视频 supplement 与新节点事实包接入、旧入口阻断。

阶段 F（待执行）：运行三页真实试点；人工确认后恢复队列并启用定时任务。

# 16. 第二阶段完成定义

调度器实现完成必须同时满足：

- 一个用户指令可以初始化或继续队列，不需要输入 130 条页面命令。

- 每个写作、更新、审计和返修阶段均为全新上下文，且一次只处理一页。

- 所有状态、尝试次数、租约、哈希和阻断项都能从状态文件与事件日志恢复。

- 正文作者无法修改私有审计，也不能直接写正式页面来证明自己合格。

- 返修者只收到净化缺陷，不得到可直接复制的六问答案。

- 机械门禁失败时正式文件完整回滚；新节点必须整体原子集成。

- 视频教程轨与概念判断轨保持原职责，不与 Stage 2 争写正文。

- 自动 L3 与人工 L4 在状态和报告中始终分离。

- 三页试点通过后，才允许恢复 130 页队列和启用定时任务。

# 17. 与视频双轨入库的边界

教程轨保持不变：网址、视频证据、软件目录与使用教程仍由原流程处理，不进入 Stage 2。

概念轨仍负责判断 supplement、merge、reject、新节点和核心候选；它不再生成或发布理解原理页。

supplement 进入目标页的 update-queued；新节点以节点、关系、学习路径、来源和证据事实包进入 write-queued。

只有 Stage 2 完成独立审计和门禁后，控制器才原子发布页面；新节点同时集成图谱、路径和核心身份。

旧 video:node-apply 若没有哈希绑定的 stage2Completion 会被拒绝，因此两个系统不存在正式写入冲突。

# 附录：总控话题的最小操作指令

只使用 ai-knowledge-map-stage2 MCP，不打开本地项目，不读取额外文件。

调用 stage2_claim_task 一次；paused、busy 或 idle 时立即结束。

严格按照任务包中的 role 完成当前一页，不处理第二页。

调用 stage2_submit_result 一次，然后结束本次任务。

audit 不改正文；write/update/repair 不生成审计。repair 只使用净化缺陷。